Tên: 				MMSV:

Lê Trí Anh				11500801225

Nguyễn Anh Khôi			1150080141

Đề tài: Xây dựng ứng dụng sàn thương mại điện tử

# Dạng xem dàn ý

1. Hệ thống Thương mại Điện tử

- 1.1. Giai đoạn Khởi tạo

  - 1.1.1. Khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu

  - 1.1.2. Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án

- 1.2. Giai đoạn Lập kế hoạch

  - 1.2.1. Phân tích và thiết kế hệ thống

    - 1.2.1.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

    - 1.2.1.2. Thiết kế Kiến trúc phần mềm

    - 1.2.1.3. Thiết kế Giao diện người dùng

  - 1.2.2. Lập kế hoạch thực hiện chi tiết

    - 1.2.2.1. Phân chia công việc cho các thành viên

    - 1.2.2.2. Lên lịch trình thời gian

  - 1.2.3. Họp nhóm thống nhất kế hoạch

- 1.3. Giai đoạn Thực thi

  - 1.3.1. Cài đặt môi trường phát triển

  - 1.3.2. Lập trình Backend

    - 1.3.2.1. Module Xác thực người dùng

    - 1.3.2.2. Module Quản lý Sản phẩm & Danh mục

    - 1.3.2.3. Module Giỏ hàng

    - 1.3.2.4. Module Đặt hàng

    - 1.3.2.5. Tích hợp Cổng thanh toán

    - 1.3.2.6. Module Quản trị

  - 1.3.3. Lập trình Frontend

    - 1.3.3.1. Xây dựng Cấu trúc App & Giao diện chung

    - 1.3.3.2. Xây dựng Màn hình Xác thực

    - 1.3.3.3. Xây dựng Màn hình chính

    - 1.3.3.4. Xây dựng Luồng Giỏ hàng & Thanh toán

    - 1.3.3.5. Xây dựng Màn hình Người dùng

  - 1.3.4. Tích hợp Frontend và Backend

  - 1.3.5. Kiểm thử và sửa lỗi

  - 1.3.6. Viết tài liệu hướng dẫn

- 1.4. Giai đoạn Kiểm soát

  - 1.4.1. Theo dõi tiến độ chung của dự án

  - 1.4.2. Họp nhóm định kỳ để báo cáo và giải quyết vấn đề

  - 1.4.3. Quản lý các thay đổi về yêu cầu

- 1.5. Giai đoạn Kết thúc

  - 1.5.1. Triển khai hệ thống

  - 1.5.2. Chuẩn bị slide

  - 1.5.3. Báo cáo

| # Cấu trúc phân cấp |  |  |
| --- | --- | --- |
| Level | WBS Code | Element Name |
| 1 | 1. | Hệ thống Thương mại Điện tử |
| 2 | 1.1. | Giai đoạn Khởi tạo |
| 3 | 1.1.1. | Khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu |
| 3 | 1.1.2. | Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án |
| 2 | 1.2. | Giai đoạn Lập kế hoạch |
| 3 | 1.2.1. | Phân tích và thiết kế hệ thống |
| 4 | 1.2.1.1. | Thiết kế Cơ sở dữ liệu |
| 4 | 1.2.1.2. | Thiết kế Kiến trúc phần mềm |
| 4 | 1.2.1.3. | Thiết kế Giao diện người dùng |
| 3 | 1.2.2. | Lập kế hoạch thực hiện chi tiết |
| 4 | 1.2.2.1. | Phân chia công việc cho các thành viên |
| 4 | 1.2.2.2. | Lên lịch trình thời gian |
| 3 | 1.2.3. | Họp nhóm thống nhất kế hoạch |
| 2 | 1.3. | Giai đoạn Thực thi |
| 3 | 1.3.1. | Cài đặt môi trường phát triển |
| 3 | 1.3.2. | Lập trình Backend |
| 4 | 1.3.2.1. | Module Xác thực người dùng |
| 4 | 1.3.2.2. | Module Quản lý Sản phẩm & Danh mục |
| 4 | 1.3.2.3. | Module Giỏ hàng |
| 4 | 1.3.2.4. | Module Đặt hàng |
| 4 | 1.3.2.5. | Tích hợp Cổng thanh toán |
| 4 | 1.3.2.6. | Module Quản trị |
| 3 | 1.3.3. | Lập trình Frontend |
| 4 | 1.3.3.1. | Xây dựng Cấu trúc App & Giao diện chung |
| 4 | 1.3.3.2. | Xây dựng Màn hình Xác thực |
| 4 | 1.3.3.3. | Xây dựng Màn hình chính |
| 4 | 1.3.3.4. | Xây dựng Luồng Giỏ hàng & Thanh toán |
| 4 | 1.3.3.5. | Xây dựng Màn hình Người dùng |
| 3 | 1.3.4. | Tích hợp Frontend và Backend |
| 3 | 1.3.5. | Kiểm thử và sửa lỗi |
| 3 | 1.3.6. | Viết tài liệu hướng dẫn |
| 2 | 1.4. | Giai đoạn Kiểm soát |
| 3 | 1.4.1. | Theo dõi tiến độ chung của dự án |
| 3 | 1.4.2. | Họp nhóm định kỳ để báo cáo và giải quyết vấn đề |
| 3 | 1.4.3. | Quản lý các thay đổi về yêu cầu |
| 2 | 1.5. | Giai đoạn Kết thúc |
| 3 | 1.5.1. | Triển khai hệ thống |
| 3 | 1.5.2. | Chuẩn bị slide |
| 3 | 1.5.3. | Báo cáo |

| # Dạng xem bảng biểu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
| 1 Hệ thống Thương mại Điện tử | 1.1 Giai đoạn Khởi tạo | 1.1.1 Khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu 1.1.2 Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án |  |
|  | 1.2 Giai đoạn Lập kế hoạch | 1.2.1 Phân tích và thiết kế hệ thống | 1.2.1.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 1.2.1.2 Thiết kế kiến trúc phần mềm 1.2.1.3 Thiết kế giao diện người dùng |
|  |  | 1.2.2 Lập kế hoạch thực hiện chi tiết | 1.2.2.1 Phân chia công việc cho các thành viên 1.2.2.2 Lên lịch trình thời gian |
|  |  | 1.2.3 Họp nhóm thống nhất kế hoạch |  |
|  | 1.3 Giai đoạn Thực thi | 1.3.1 Cài đặt môi trường phát triển |  |
|  |  | 1.3.2 Lập trình Backend | 1.3.2.1 Module Xác thực người dùng 1.3.2.2 Module Quản lý Sản phẩm & Danh mục 1.3.2.3 Module Giỏ hàng 1.3.2.4 Module Đặt hàng 1.3.2.5 Tích hợp Cổng thanh toán 1.3.2.6 Module Quản trị |
|  |  | 1.3.3 Lập trình Frontend | 1.3.3.1 Xây dựng Cấu trúc App & Giao diện chung 1.3.3.2 Xây dựng Màn hình Xác thực 1.3.3.3 Xây dựng Màn hình chính 1.3.3.4 Xây dựng Luồng Giỏ hàng & Thanh toán 1.3.3.5 Xây dựng Màn hình Người dùng |
|  |  | 1.3.4 Tích hợp Frontend và Backend 1.3.5 Kiểm thử và sửa lỗi 1.3.6 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng |  |
|  | 1.4 Giai đoạn Kiểm soát | 1.4.1 Theo dõi tiến độ chung của dự án 1.4.2 Họp nhóm định kỳ để báo cáo và giải quyết vấn đề 1.4.3 Quản lý các thay đổi về yêu cầu |  |
|  | 1.5 Giai đoạn Kết thúc | 1.5.1 Triển khai hệ thống 1.5.2 Chuẩn bị slide 1.5.3 Báo cáo |  |

Dạng xem cây thư mục

Hệ thống Thương mại Điện tử

Khởi tạo

Lập kế hoạch

Thực thi

Kiểm soát

Phân tích và thiết kế hệ thống

Kết thúc

Khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu

Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án

Lập kế hoạch thực hiện chi tiết

Họp nhóm thống nhất kế hoạch

Cài đặt môi trường phát triển

Lập trình Backend

Lập trình Frontend

Tích hợp Frontend và Backend

Kiểm thử và sửa lỗi

Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng

Theo dõi tiến độ chung của dự án

Họp nhóm định kỳ

Quản lý các thay đổi về yêu cầu

Triển khai thử nghiệm hệ thống

Chuẩn bị slide

Báo cáo

| # Từ điển WBS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Level | WBS Code | Element Name | Definition |
| 1 | 1 | Hệ thống Thương mại Điện tử | Toàn bộ công việc để triển khai một hệ thống thương mại điện tử. |
| 2 | 1.1 | Giai đoạn Khởi tạo | Các công việc để bắt đầu dự án. |
| 3 | 1.1.1 | Khảo sát, thu thập và phân tích yêu cầu | Làm việc với các bên liên quan để đánh giá, thu thập và phân tích các yêu cầu của hệ thống. |
| 3 | 1.1.2 | Xác định mục tiêu và phạm vi của dự án | Xác định rõ ràng các mục tiêu cần đạt được và giới hạn phạm vi của dự án. |
| 2 | 1.2 | Giai đoạn Lập kế hoạch | Các công việc cho quá trình lập kế hoạch chi tiết của dự án. |
| 3 | 1.2.1 | Phân tích và thiết kế hệ thống | Thực hiện phân tích sâu và thiết kế tổng thể cho toàn bộ hệ thống phần mềm. |
| 4 | 1.2.1.1 | Thiết kế Cơ sở dữ liệu | Xây dựng cấu trúc và các mối quan hệ cho cơ sở dữ liệu của hệ thống. |
| 4 | 1.2.1.2 | Thiết kế Kiến trúc phần mềm | Lựa chọn và thiết kế kiến trúc tổng thể, các thành phần và module của phần mềm. |
| 4 | 1.2.1.3 | Thiết kế Giao diện người dùng | Thiết kế trải nghiệm và giao diện tương tác cho người dùng cuối. |
| 3 | 1.2.2 | Lập kế hoạch thực hiện chi tiết | Xây dựng một kế hoạch chi tiết cho việc triển khai dự án. |
| 4 | 1.2.2.1 | Phân chia công việc cho các thành viên | Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm dự án. |
| 4 | 1.2.2.2 | Lên lịch trình thời gian | Xây dựng một biểu đồ thời gian chi tiết cho các công việc và các mốc quan trọng. |
| 3 | 1.2.3 | Họp nhóm thống nhất kế hoạch | Tổ chức cuộc họp để cả nhóm cùng rà soát và thống nhất về kế hoạch đã lập. |
| 2 | 1.3 | Giai đoạn Thực thi | Các công việc liên quan đến việc xây dựng và phát triển sản phẩm. |
| 3 | 1.3.1 | Cài đặt môi trường phát triển | Thiết lập môi trường làm việc cần thiết (phần mềm, thư viện, công cụ) cho việc lập trình. |
| 3 | 1.3.2 | Lập trình Backend | Phát triển logic, xử lý dữ liệu và các chức năng cốt lõi hoạt động phía máy chủ. |
| 4 | 1.3.2.1 | Module Xác thực người dùng | Xây dựng các tính năng để quản lý thông tin, đăng ký, đăng nhập cho người dùng. |
| 4 | 1.3.2.2 | Module Quản lý Sản phẩm & Danh mục | Xây dựng các tính năng để tạo và quản lý các sản phẩm, danh mục. |
| 4 | 1.3.2.3 | Module Giỏ hàng | Xây dựng các tính năng cho giỏ hàng. |
| 4 | 1.3.2.4 | Module Đặt hàng | Xây dựng các tính năng để quản lý đơn hàng. |
| 4 | 1.3.2.5 | Tích hợp Cổng thanh toán | Xây dựng các tính năng để tích hợp cổng thanh toán (VNPay). |
| 4 | 1.3.2.6 | Module Quản trị | Xây dựng các tính năng cho trang Admin. |
| 3 | 1.3.3 | Lập trình Frontend | Xây dựng giao diện người dùng mà người dùng cuối sẽ tương tác trực tiếp. |
| 4 | 1.3.3.1 | Xây dựng Cấu trúc App & Giao diện chung | Xây dựng cấu trúc, theme, navigation. |
| 4 | 1.3.3.2 | Xây dựng Màn hình Xác thực | Xây dựng giao diện cho Đăng ký, Đăng nhập. |
| 4 | 1.3.3.3 | Xây dựng Màn hình chính | Xây dựng giao diện cho Trang chủ, danh sách sản phẩm. |
| 4 | 1.3.3.4 | Xây dựng Luồng Giỏ hàng & Thanh toán | Xây dựng giao diện cho Giỏ hàng, Thanh toán. |
| 4 | 1.3.3.5 | Xây dựng Màn hình Người dùng | Xây dựng giao diện cho Thông tin cá nhân, Lịch sử đơn hàng. |
| 3 | 1.3.4 | Tích hợp Frontend và Backend | Kết nối phần giao diện người dùng (Frontend) với các chức năng xử lý (Backend). |
| 3 | 1.3.5 | Kiểm thử và sửa lỗi | Thực hiện kiểm tra hệ thống để tìm và khắc phục các lỗi phát sinh. |
| 3 | 1.3.6 | Viết tài liệu hướng dẫn | Soạn thảo tài liệu hướng dẫn cách sử dụng hệ thống cho người dùng cuối. |
| 2 | 1.4 | Giai đoạn Kiểm soát | Các công việc giám sát và quản lý tiến độ và chất lượng của dự án. |
| 3 | 1.4.1 | Theo dõi tiến độ chung của dự án | Thường xuyên theo dõi và đánh giá tiến độ thực tế so với kế hoạch. |
| 3 | 1.4.2 | Họp nhóm định kỳ để báo cáo và giải quyết vấn đề | Tổ chức các cuộc họp định kỳ để báo cáo tiến độ, thảo luận và giải quyết các vấn đề phát sinh. |
| 3 | 1.4.3 | Quản lý các thay đổi về yêu cầu | Quản lý và xử lý các yêu cầu thay đổi một cách có hệ thống. |
| 2 | 1.5 | Giai đoạn Kết thúc | Các công việc để hoàn tất và bàn giao dự án. |
| 3 | 1.5.1 | Triển khai hệ thống | Cài đặt và triển khai hệ thống trên môi trường máy chủ để chạy. |
| 3 | 1.5.2 | Chuẩn bị slide | Chuẩn bị tài liệu trình chiếu và nội dung cho buổi thuyết trình bảo vệ dự án. |
| 3 | 1.5.3 | Báo cáo | Trình bày kết quả dự án và trả lời câu hỏi trước hội đồng đánh giá. |